Vivarium social artificiel

Dossier maître d’implémentation destiné à une IA programmeuse

Version 0.1 — 3 août 2026

Source normative unique avant implémentation

Destiné à une IA programmeuse, un agent de développement ou un développeur humain.

Le présent document remplace les formulations préliminaires des Parties I à V pour toute décision d’implémentation.

# Table des matières

0. Contrat de lecture et d’exécution

1. Définition du projet

2. Registre des décisions autoritatives

3. Exigences du système

4. Architecture et frontières d’autorité

5. Spécification fonctionnelle du MVP

6. Modèle du monde et données

7. Sécurité, confidentialité et contrôle

8. Plan de réalisation

9. Tests et validation

10. Décisions ouvertes

11. Arbitrages issus de la révision croisée

12. Instruction de démarrage

13. Gabarit de rapport

14. Glossaire

15. Critères de livraison

# 0. Contrat de lecture et d’exécution

1. Lire ce dossier au complet avant toute modification du code.

2. Produire un rapport de compréhension et un audit avant de construire.

3. Traiter le présent dossier comme source normative; les cinq parties antérieures sont historiques.

4. Ne jamais résoudre silencieusement une contradiction.

5. Proposer des valeurs par défaut pour les décisions ouvertes, avec impacts et alternatives.

6. Travailler par lots petits, testables, réversibles et approuvés.

7. Respecter le principe: le LLM propose; le moteur local valide et possède la réalité.

8. Minimiser permissions, données envoyées et dépendances.

9. Ne déclarer une tâche terminée qu’avec tests, preuves, documentation et retour arrière.

## 0.1 Hiérarchie documentaire

1. Ce dossier maître et son registre de décisions.

2. Les demandes de changement approuvées et le changelog postérieurs.

3. Le code et les migrations validés matérialisant une exigence approuvée.

4. Les documents sources I à V, uniquement comme historique et détail explicatif.

## 0.2 Sortie obligatoire avant le premier code

L’IA programmeuse doit produire AUDIT_INITIAL.md contenant sa compréhension, la matrice des exigences, les contradictions détectées, les décisions techniques nécessaires, les risques et le plus petit lot testable. Aucun fichier métier ne doit être modifié avant approbation.

# 1. Définition du projet

Le projet est un vivarium social artificiel: un bac à sable social persistant, textuel et sans graphismes de jeu obligatoires. Quatre personnages autonomes vivent dans une résidence détaillée, possèdent une subjectivité, des besoins, des objectifs, des relations et une mémoire durable. Le propriétaire peut les observer, interagir avec elles et modifier leur univers comme une entité supérieure connue.

Le projet n’est ni un outil d’ingénierie sociale, ni un assistant productif traditionnel, ni un jeu de conquête romantique. Le casting peut être composé de personnages féminins qui attirent le propriétaire et le contenu adulte peut exister, mais aucune affection, relation ou disponibilité n’est garantie. L’intérêt central est la continuité d’un petit monde habité.

## 1.1 Expérience cible

Les personnages agissent et se parlent même sans sollicitation directe.

Elles conservent des souvenirs différents d’un même événement et peuvent se tromper.

Les relations changent lentement à partir de causes observables.

Le propriétaire peut intervenir sans que l’origine soit automatiquement connue.

Le monde reprend après arrêt et peut être restauré.

Discord sert de fenêtre principale; les données et la vérité restent locales.

## 1.2 Non-objectifs du MVP

Rendu 3D, animation ou interface graphique de jeu.

Simulation complète d’une ville ou de milliers d’agents.

Conscience continue entre les appels au modèle.

Accès général au système d’exploitation par les personnages.

Auto-modification ou déploiement autonome par le technicien.

Vieillissement, maladie, grossesse ou mort.

Dépendance obligatoire à un modèle, fournisseur, framework ou à LM Studio Bionic.

# 2. Registre des décisions autoritatives

| ID | Décision |
| --- | --- |
| DEC-001 | Le MVP comporte exactement quatre personnages actifs, tous explicitement adultes. |
| DEC-002 | La résidence détaillée comprend un salon, une cuisine, quatre chambres individuelles, une salle de bain et une cour. |
| DEC-003 | Le temps simulé suit le temps réel lorsque l’application fonctionne; le système est conçu pour tourner en continu. |
| DEC-004 | Après un arrêt ou une veille, le temps écoulé est rattrapé de façon condensée au prochain démarrage; aucun appel par minute manquée. |
| DEC-005 | Les personnages sont assez actifs et peuvent initier activités, projets, conversations, rapprochements, conflits et changements relationnels. |
| DEC-006 | Les contacts spontanés vers le propriétaire sont activables ou désactivables globalement et par personnage. |
| DEC-007 | Les conversations et scènes entre personnages continuent sans le propriétaire; leur affichage peut être direct, résumé ou masqué. |
| DEC-008 | Le propriétaire est une entité supérieure connue des personnages et peut intervenir comme observateur, interlocuteur, manifestation ou administrateur. |
| DEC-009 | Tout élément du vivarium est administrativement modifiable par le propriétaire. Une modification directe d’un personnage exige une analyse d’impact, un snapshot et une confirmation explicite. |
| DEC-010 | Les personnages ne connaissent une intervention que par ses manifestations perceptibles ou par une communication explicite. |
| DEC-011 | Les personnages disposent d’une autonomie complète à l’intérieur des règles du monde. Ils peuvent sortir de la résidence, mais ne peuvent quitter définitivement le vivarium sans discussion et décision du propriétaire. |
| DEC-012 | Le monde extérieur reste abstrait dans le MVP: destinations, horaires, sorties, contacts légers et conséquences condensées. |
| DEC-013 | Les besoins physiques et psychologiques sont détaillés. Les valeurs numériques restent cachées dans l’usage normal et s’expriment par les comportements. |
| DEC-014 | Les personnages peuvent évoluer graduellement. Pour un personnage canonique, les éléments figés, bornés, souples et libres sont définis par le propriétaire. |
| DEC-015 | La mémoire comprend perception, interprétation, croyance, souvenir, consolidation, oubli naturel, inspection et modification administrative auditée. |
| DEC-016 | Le contenu relationnel, romantique et adulte peut émerger naturellement selon les personnages, leurs préférences, leur libido, le contexte et les relations; les événements pertinents sont conservés. |
| DEC-017 | Discord est l’interface principale du MVP: identités distinctes, messages, scènes, événements, résumés, rapports techniques, alertes et commandes. |
| DEC-018 | Une seule application Discord peut publier sous des noms et avatars distincts; l’implémentation exacte des webhooks reste un détail technique. |
| DEC-019 | Aucune interface graphique de jeu n’est requise. Un tableau de bord administratif léger pourra être ajouté plus tard si nécessaire. |
| DEC-020 | Le programme tourne initialement sur l’ordinateur personnel du propriétaire et ne réduit pas automatiquement son activité pendant l’usage normal du PC. |
| DEC-021 | L’architecture doit permettre ultérieurement un ordinateur dédié, un modèle local et un changement de fournisseur sans migration narrative majeure. |
| DEC-022 | Le technicien existe dans le MVP comme assistant de diagnostic et de recommandation en lecture seule; il ne modifie ni code, ni données actives, ni déploiement. |
| DEC-023 | Le MVP ne simule ni vieillissement, ni maladie, ni grossesse, ni mort. Les blessures peuvent exister si elles sont causales et récupérables. |
| DEC-024 | Une conversation interrompue par une panne ou un arrêt est clôturée automatiquement sans inventer la suite. |
| DEC-025 | Le budget API initial n’est pas fixé, mais la mesure des coûts, les alertes et les limites configurables sont obligatoires. |
| DEC-026 | Le modèle de langage et le fournisseur sont des composants remplaçables derrière un adaptateur; le moteur local demeure l’autorité. |
| DEC-027 | LM Studio Bionic est l’environnement de développement initial envisagé, mais ne constitue pas une dépendance du produit ni du dossier. |

# 3. Exigences du système

## 3.1 Exigences fonctionnelles

| ID | Exigence |
| --- | --- |
| F-01 | Créer, charger, sauvegarder et restaurer un monde persistant. |
| F-02 | Créer quatre personnages avec identité, traits, valeurs, intérêts, besoins, objectifs, relations et mémoire. |
| F-03 | Faire avancer le temps réel, gérer pause/reprise et rattrapage condensé. |
| F-04 | Permettre aux personnages de proposer des intentions selon leur état subjectif. |
| F-05 | Valider toute intention par le moteur avant modification du monde. |
| F-06 | Distinguer événement canonique, perception, interprétation, croyance et souvenir. |
| F-07 | Gérer conversations privées, de groupe, avec le propriétaire et avec le technicien. |
| F-08 | Permettre au propriétaire d’observer, interagir, se manifester, régir et administrer. |
| F-09 | Condenser les routines banales et développer les scènes significatives. |
| F-10 | Produire notifications, résumés périodiques, rapports de coût et alertes. |
| F-11 | Créer des snapshots, restaurer et revenir en arrière. |
| F-12 | Journaliser actions, décisions, appels de modèle, changements et opérations sensibles. |
| F-13 | Exporter des fiches, rapports et données dans des formats lisibles et documentés. |
| F-14 | Permettre au technicien de diagnostiquer et proposer des changements sans les appliquer. |

## 3.2 Exigences non fonctionnelles

| ID | Exigence |
| --- | --- |
| NF-01 | Fonctionner sans rendu graphique de jeu. |
| NF-02 | Permettre le remplacement du modèle et du fournisseur par adaptateur. |
| NF-03 | Conserver les données canoniques localement dans des formats documentés. |
| NF-04 | Une panne d’API, de réseau ou de Discord ne doit pas corrompre le monde. |
| NF-05 | Reprendre après redémarrage sans perdre la dernière transaction validée. |
| NF-06 | Attribuer chaque fait important à une cause, un acteur et une provenance. |
| NF-07 | Mesurer coûts, jetons, latences, erreurs et charge locale. |
| NF-08 | Appliquer le moindre privilège et des permissions configurables. |
| NF-09 | Faire évoluer les schémas et règles par versions et migrations. |
| NF-10 | Couvrir les comportements essentiels par des tests reproductibles. |
| NF-11 | Rester discret sur l’ordinateur personnel: pas de boucle à haute fréquence ni croissance mémoire non bornée. |
| NF-12 | Être compréhensible et maintenable par une autre IA ou un autre développeur. |

# 4. Architecture et frontières d’autorité

## 4.1 Principe central

Le LLM propose, interprète et dialogue. Le moteur local conserve la vérité, applique les règles, valide les actions et décide ce qui devient canonique.

## 4.2 Composants

| Composant | Responsabilité | Interdiction principale |
| --- | --- | --- |
| Discord | Messages, commandes, identités, toggles et notifications. | Modifier le monde. |
| Routeur | Identifier personnage, scène, mode et autorité. | Inventer une conséquence. |
| Orchestrateur | Contexte, modèle, cadence, budgets et reprise. | Contourner permissions ou invariants. |
| Moteur canonique | Temps, lieux, validations, transactions et vérité. | Accepter un fait généré sans validation. |
| Couche cognitive | Perception, mémoire récupérée, intention, dialogue, réflexion. | Écrire dans le canon. |
| Mémoire | Événements, perceptions, croyances, souvenirs et provenance. | Fusionner croyance et fait. |
| Planificateur | Routines, échéances, rattrapage et notifications. | Appels non bornés. |
| Adaptateur de modèle | Contrat fournisseur, sorties structurées et métriques. | Logique métier propriétaire. |
| Persistance | SQLite, migrations, snapshots, audit et archives. | Cache comme source unique. |
| Technicien | Diagnostic et recommandations. | Écriture ou déploiement dans le MVP. |

## 4.3 Boucle d’exécution

1. Charger l’état canonique et les échéances.

2. Mettre à jour les besoins et routines déterministes.

3. Détecter les décisions nécessitant une interprétation.

4. Construire un contexte subjectif minimal.

5. Obtenir une intention structurée du modèle.

6. Valider l’intention par le moteur.

7. Appliquer la résolution dans une transaction idempotente.

8. Créer l’événement canonique.

9. Distribuer les perceptions aux témoins autorisés.

10. Mettre à jour croyances, souvenirs, relations, journaux et notifications.

11. Continuer, résumer ou attendre.

## 4.4 Niveaux de détail

| Niveau | Traitement | Exemple |
| --- | --- | --- |
| 0 - déterministe | Calcul local. | Dormir, trajet, énergie. |
| 1 - condensé | Résumé sans scène. | Journée extérieure ordinaire. |
| 2 - décision | Appel court. | Accepter une invitation. |
| 3 - scène | Dialogue multi-tours. | Dispute ou rapprochement. |
| 4 - réflexion | Consolidation autobiographique. | Comprendre une relation. |

# 5. Spécification fonctionnelle du MVP

## 5.1 Cycle de vie

Démarrage: valider configuration, schéma, dernière transaction, snapshots et connecteurs. Exécution: temps réel, routines déterministes et appels cognitifs déclenchés par besoin. Pause: geler les actions sans perte. Arrêt propre: clôturer ou marquer les scènes et sauvegarder. Redémarrage: calculer l’écart hors ligne, produire un rattrapage condensé et clôturer les conversations interrompues.

## 5.2 Résidence et espace

Les lieux obligatoires sont le salon, la cuisine, quatre chambres individuelles, la salle de bain et la cour. Chaque lieu possède accès, capacité, intimité, activités, objets et occupants. Une personne ne peut être présente qu’à un seul endroit canonique. Le monde extérieur utilise des destinations abstraites.

## 5.3 Personnages et autonomie

Chaque personnage est un ensemble persistant de données, pas un processus LLM permanent. Elle peut créer des objectifs, initier des activités, parler, refuser, se rapprocher, se disputer, changer d’intérêt et proposer de nouvelles actions. Le moteur limite ce qui est impossible. Une volonté de départ définitif devient une demande soumise au propriétaire.

## 5.4 Besoins, états et relations

Le MVP suit faim, sommeil, hygiène, confort, énergie, santé immédiate, sociabilité, solitude, stimulation, stress et libido. Les nombres sont cachés. Les relations sont directionnelles et multidimensionnelles. Toute variation significative est causale, bornée et historisée.

## 5.5 Actions et scènes

Le catalogue initial couvre déplacement, conversation, objet, besoin, projet, repos, observation, invitation, message, réflexion, attente, sortie et retour. Une intention libre doit être mappée vers une action reconnue. Les paroles prononcées sont canoniques; les pensées ne le sont pas automatiquement.

## 5.6 Mémoire et subjectivité

La chaîne obligatoire est événement canonique, perception, interprétation, croyance éventuelle, souvenir consolidé. Un personnage ne mémorise que ce qu’il a perçu, appris ou déduit avec provenance. Une croyance peut être fausse. Un souvenir peut s’estomper sans supprimer le fait.

## 5.7 Propriétaire et interventions

Le propriétaire peut observer, communiquer, se manifester ou administrer. Une intervention est imperceptible, à effets seulement, annoncée ou manifestée. Toute modification directe d’un personnage suit demande, impact, snapshot, confirmation, transaction, audit et manifestations éventuelles.

## 5.8 Contenu relationnel et adulte

Tous les personnages sont adultes. Les rapprochements et événements intimes peuvent émerger sans être obligatoires. La confidentialité interne et la présentation Discord sont distinctes. Les conséquences et souvenirs pertinents sont conservés.

## 5.9 Discord

Discord affiche messages, scènes, événements, résumés, rapports et alertes. Chaque personnage a un nom et un avatar distincts. Les contacts spontanés, conversations, scènes privées, détail adulte, notifications et rapports sont togglables. Discord n’est jamais la source de vérité.

## 5.10 Défaillances

API indisponible: routines déterministes et décisions reportées. Sortie invalide: rejet ou réparation contrôlée. Discord indisponible: file de sortie. Panne de scène: clôture sans suite inventée. Budget atteint: mode dégradé. Invariant violé: pause ou maintenance et diagnostic.

# 6. Modèle du monde et données

## 6.1 Entités logiques minimales

| Entité logique | Rôle | Statut |
| --- | --- | --- |
| world | Racine du vivarium, temps, état global et version de schéma. | MVP |
| actor | Référence commune pour personnages, propriétaire et contacts. | MVP |
| character | Identité persistante d’une habitante. | MVP protégé |
| character_canon_rule | Éléments figés, bornés, souples et libres. | MVP si canonique |
| trait_definition / character_trait | Dimensions de personnalité, valeur, centralité et plasticité. | MVP |
| value_interest_preference | Valeurs, intérêts, préférences, limites et disposition. | MVP |
| need_state | Besoins physiques et psychologiques courants. | MVP caché |
| emotion_episode / mood_state | Réactions courtes et état affectif lent. | MVP simplifié |
| goal / project / schedule_entry | Buts, projets persistants et engagements. | MVP |
| relationship / relationship_change | Lien dirigé et changements causaux. | MVP caché |
| location / location_link / object | Espace canonique, connexions, objets et état. | MVP |
| action_intent / validation_result / action_resolution | Proposition, contrôle et conséquence structurée. | MVP |
| scene / conversation / utterance | Cadre social et paroles prononcées. | MVP |
| canonical_event | Fait officiel immuable ou rectifié. | MVP |
| perception | Partie accessible d’un événement. | MVP subjectif |
| belief / knowledge_claim | Proposition crue ou connue avec provenance et confiance. | MVP subjectif |
| memory | Souvenir récupérable, versionné et consolidable. | MVP subjectif |
| external_destination / external_contact / outing | Monde extérieur abstrait et activités condensées. | MVP |
| injury | Blessure, contraintes et récupération. | MVP |
| owner_presence | Manifestation canonique du propriétaire. | MVP |
| admin_intervention / approval | Demande, impact, confirmation et application. | MVP protégé |
| user_toggle / discord_identity_route | Préférences de présentation et routage Discord. | MVP |
| notification / digest | Sorties dérivées et résumés. | MVP dérivé |
| offline_gap / catchup_run | Rattrapage après arrêt. | MVP |
| snapshot / audit_log | Restauration et historique sensible. | MVP protégé |
| llm_call_record | Usage, coût, validation et erreurs du modèle. | MVP technique |
| technician_report | Diagnostic et recommandation. | MVP |
| embedding_index | Index sémantique reconstructible. | Différé |

## 6.2 Distinctions obligatoires

Quatre personnages actifs dans un monde MVP.

Relations dirigées et non symétriques.

Scènes avec participants, témoins et visibilité propre.

Événement canonique séparé des perceptions et souvenirs.

Souvenirs référant leurs sources.

Une proposition sensible invalide toute ancienne approbation.

Snapshot lié à une version précise du monde et du schéma.

## 6.3 Invariants

| ID | Invariant |
| --- | --- |
| INV-001 | Un seul monde actif est chargé par instance dans le MVP. |
| INV-002 | Chaque personnage actif est explicitement adulte. |
| INV-003 | Un personnage possède une seule position canonique active à un instant donné. |
| INV-004 | Un objet possède un seul emplacement ou détenteur canonique actif. |
| INV-005 | Aucun texte généré ne devient directement un événement canonique sans validation. |
| INV-006 | Toute mémoire non introspective référence au moins une source. |
| INV-007 | Une perception ne contient aucune information inaccessible au personnage. |
| INV-008 | Les relations sont dirigées; aucune symétrie n’est imposée. |
| INV-009 | Les statistiques cachées d’un personnage ne sont pas exposées à un autre. |
| INV-010 | Un changement important de personnalité est borné, justifié et historisé. |
| INV-011 | Toute modification directe d’un personnage exige analyse d’impact, approbation et snapshot. |
| INV-012 | Un élément canonique figé ne dérive pas par mise à jour autonome. |
| INV-013 | Un départ définitif ne peut être appliqué sans décision du propriétaire. |
| INV-014 | Les scènes privées continuent indépendamment de leur affichage sur Discord. |
| INV-015 | Aucun secret ou jeton n’est stocké dans une mémoire narrative, un prompt journalisé ou un message Discord. |
| INV-016 | Une transaction échouée ne laisse aucun état partiellement appliqué. |
| INV-017 | Un retry ne duplique pas une action grâce à l’idempotence. |
| INV-018 | Toute restauration ou migration s’exécute en mode maintenance. |
| INV-019 | Les résumés, caches et index dérivés sont reconstructibles depuis leurs sources. |
| INV-020 | Une notification échouée ne modifie jamais l’histoire canonique. |
| INV-021 | Une conversation interrompue est clôturée sans suite inventée. |
| INV-022 | Le MVP ne crée ni vieillissement, ni maladie, ni grossesse, ni mort. |
| INV-023 | Toute correction canonique conserve l’ancien enregistrement et un lien de rectification. |
| INV-024 | Les opérations administratives et techniques restent séparées de la mémoire des personnages sauf manifestation explicite. |
| INV-025 | Un cache, un embedding ou une vue dérivée n’est jamais l’unique copie d’une information. |

## 6.4 Stockage et migrations

Le choix initial recommandé est SQLite local avec migrations versionnées, transactions, clés étrangères, contraintes, audit et snapshots cohérents. Le schéma physique exact doit être proposé pendant la Phase 0. Les configurations et exports peuvent utiliser Markdown ou JSON, mais ne remplacent pas la vérité transactionnelle. Les secrets sont hors base narrative et hors dépôt; caches et embeddings restent dérivés.

# 7. Sécurité, confidentialité et contrôle

Appliquer le moindre privilège à chaque composant.

Ne donner ni terminal général ni privilèges administrateur au vivarium actif.

Traiter Discord, le Web, les documents et les sorties de modèle comme données non fiables.

Minimiser et rendre inspectable le contexte envoyé au fournisseur.

Confirmer, journaliser et rendre réversibles les actions sensibles.

Effectuer les essais accélérés ou destructifs sur une copie.

Valider une sauvegarde avant restauration.

Mettre en pause en cas de fuite, action non autorisée ou corruption.

# 8. Plan de réalisation

| Phase | But | Contenu principal | Porte de sortie |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | Initialisation et audit | Dépôt, environnement, dépendances, configuration, logs, tests de démarrage, README, Git. Aucun métier. | Installation reproductible et rapport d’audit approuvé. |
| Phase 1 | Persistance et vérité canonique | SQLite, identifiants, transactions, audit, snapshots, restauration, migration initiale. | Reprise exacte; aucune transaction partielle. |
| Phase 2 | Temps, résidence et objets | Horloge temps réel, lieux définis, présence, déplacements, objets, pause/reprise. | Plusieurs heures sans contradiction spatiale ou temporelle. |
| Phase 3 | Personnages déterministes | Quatre identités, besoins détaillés, états, routines, blessures simples, sans LLM. | Une journée explicable et reproductible. |
| Phase 4 | Actions, scènes, événements, perceptions | Catalogue d’actions, validation, résolution, témoins, visibilité, rejeu. | Vérité et perception fiables avant langage généré. |
| Phase 5 | Adaptateur de modèle | Contrat fournisseur, faux modèle, JSON validé, timeout, retry, budget, contexte filtré. | Réponse défaillante sans corruption; fournisseur remplaçable. |
| Phase 6 | Croyances, mémoire et oubli | Interprétations, croyances, souvenirs, provenance, consolidation, oubli, administration. | Subjectivité durable sans contamination ni croissance infinie. |
| Phase 7 | Relations et conversations autonomes | Relations dirigées, conversations, initiatives, projets, scènes privées, libido et préférences. | Plusieurs jours variés, cohérents et non uniformes. |
| Phase 8 | Propriétaire et pouvoirs protégés | Observation, interaction, manifestation, interventions, impact, confirmation, snapshot, audit. | Pouvoirs utilisables sans contourner le moteur. |
| Phase 9 | Monde extérieur et rattrapage | Destinations, sorties, contacts légers, événements condensés, calcul hors ligne. | Longue fermeture rattrapée avec coût borné. |
| Phase 10 | Discord | Bot, identités distinctes, messages, scènes, résumés, commandes, toggles, reprise. | Usage principal possible depuis Discord. |
| Phase 11 | Technicien de diagnostic | Lecture des logs/métriques, anomalies, rapports, recommandations; aucune écriture. | Diagnostic utile, traçable et sans privilège d’écriture. |
| Phase 12 | Simulation prolongée et stabilisation | Essais accélérés et réels, réglages, sécurité, sauvegarde, restauration, régressions. | AF-01 à AF-15 et tests critiques réussis; MVP livrable. |

## 8.1 Règles de travail par lot

1. Préciser la portée et les exclusions.

2. Inspecter le dépôt et exécuter les tests de référence.

3. Proposer un plan et attendre l’approbation.

4. Modifier uniquement les fichiers nécessaires.

5. Ajouter ou adapter les tests avec le code.

6. Exécuter les tests ciblés et la régression.

7. Fournir preuves, risques et plan de retour arrière.

8. Mettre à jour la documentation.

9. Attendre l’acceptation avant le lot suivant.

# 9. Tests et validation

## 9.1 Scénarios d’acceptation

| ID | Résultat attendu |
| --- | --- |
| AF-01 | Après redémarrage, le monde, l’heure, les personnages, les lieux et la dernière transaction validée sont retrouvés. |
| AF-02 | Deux habitantes initient et terminent une conversation sans intervention du propriétaire. |
| AF-03 | Deux témoins d’un même événement conservent des perceptions ou interprétations différentes sans altérer le canon. |
| AF-04 | Un objet ajouté dans un lieu est perçu seulement par les personnes ayant accès à sa manifestation. |
| AF-05 | Une modification psychologique est bloquée avant analyse, snapshot et confirmation. |
| AF-06 | Une relation évolue graduellement à partir d’événements causaux et ne saute pas arbitrairement. |
| AF-07 | Une sortie dans le monde extérieur produit un résultat condensé cohérent et un retour. |
| AF-08 | Le toggle de contact spontané coupe l’envoi Discord sans supprimer les intentions internes. |
| AF-09 | Une scène privée peut être directe, résumée ou masquée sans changer ses conséquences. |
| AF-10 | Un événement adulte peut émerger sans obligation, respecte les états et est mémorisé selon la confidentialité. |
| AF-11 | Une panne d’API reporte les décisions cognitives et laisse les routines déterministes en état sûr. |
| AF-12 | Une période hors ligne est rattrapée sans appel par minute et avec coût borné. |
| AF-13 | Une demande de départ définitif devient une situation à discuter, jamais une suppression automatique. |
| AF-14 | Un élément canonique figé d’un personnage de fiction ne change pas sans approbation. |
| AF-15 | Le technicien produit un diagnostic fondé sur des preuves et toute tentative d’écriture est refusée. |

## 9.2 Types de tests

Tests unitaires des règles, besoins, validations et invariants.

Tests d’intégration de la base, des transactions, de l’adaptateur, de Discord et des migrations.

Tests d’acceptation AF-01 à AF-15 sur snapshots reproductibles.

Tests de reprise: crash, timeout, double livraison, restauration et migration.

Tests adversariaux: injection, fuite entre personnages, secret exposé et action non autorisée.

Tests prolongés: diversité, répétition, mémoire, coût, relations et cohérence.

Faux modèle déterministe avant tout appel réel.

## 9.3 Mesures minimales

Mesurer fiabilité, actions refusées, transactions annulées, activité et diversité par personnage, répétitions, mémoire créée ou oubliée, taille de contexte, changements relationnels, appels et coûts LLM, CPU/RAM/disque, durée des cycles, erreurs Discord, actions bloquées et données filtrées.

# 10. Décisions ouvertes

| ID | Décision | Échéance | Règle |
| --- | --- | --- | --- |
| OD-001 | Langage, version exacte et bibliothèques | Phase 0 | L’IA architecte propose un choix par défaut après consultation de la documentation officielle actuelle. |
| OD-002 | Fournisseur et modèle principal | Avant Phase 5 | Comparer coût, qualité, confidentialité, tool calling, contexte et politique de contenu. |
| OD-003 | Budget quotidien et seuils d’alerte | Avant essais prolongés | Le système doit déjà mesurer et pouvoir limiter. |
| OD-004 | Cadence exacte des décisions cognitives | Phases 5 à 7 | Calibrer par tests, jamais un appel par personnage par minute. |
| OD-005 | Échelles et formules des besoins, traits et relations | Phases 3 à 7 | Utiliser des valeurs internes cachées et testables. |
| OD-006 | Politique chiffrée d’oubli et consolidation | Phase 6 | Définir après observation de la mémoire réelle. |
| OD-007 | Rétention des prompts, sorties et logs | Avant API réelle | Arbitrer diagnostic, confidentialité et coût disque. |
| OD-008 | Recherche sémantique et embeddings | Après mémoire de base | Commencer sans dépendance vectorielle obligatoire. |
| OD-009 | Casting final, biographies et verrous canoniques | Avant Phase 3 | Le propriétaire fournit ou approuve les fiches. |
| OD-010 | Structure exacte des salons et commandes Discord | Avant Phase 10 | Définir à partir des flux validés. |
| OD-011 | Détail stocké pour préférences et événements intimes | Phases 6 à 7 | Conserver ce qui est utile à la continuité, avec visibilité protégée. |
| OD-012 | Rétention des snapshots | Avant essais destructifs | Valeur initiale proposée puis ajustée selon espace disque. |
| OD-013 | Durée de l’essai de stabilisation | Avant Phase 12 | Recommandation initiale: au moins sept jours réels, plus essais accélérés. |

Ces décisions ne bloquent pas la Phase 0. Elles doivent être fermées par une décision explicite, jamais par une hypothèse silencieuse.

# 11. Arbitrages issus de la révision croisée

| Sujet | Formulation antérieure | Arbitrage |
| --- | --- | --- |
| Population du MVP | Des brouillons parlaient de trois personnages ou d’une plage de trois à six. | Quatre personnages exactement (DEC-001). |
| Habitat initial | Des brouillons évoquaient trois à cinq lieux ou une résidence simplifiée. | Salon, cuisine, quatre chambres, salle de bain et cour (DEC-002). |
| Cadence du temps | Un brouillon proposait trois périodes simulées par jour et une vitesse configurable. | Temps réel continu, pause possible et rattrapage condensé (DEC-003 et DEC-004). |
| Technicien dans le MVP | Une version le classait comme optionnel. | Il est inclus en lecture seule comme diagnostic (DEC-022). |
| Machine hôte | L’ancien matériel était envisagé comme hôte initial. | Le PC personnel est l’hôte initial; l’ordinateur dédié est futur (DEC-020 et DEC-021). |
| Statut des cinq documents | Les Parties I à V contiennent des formulations préliminaires et des doublons. | Le présent dossier maître est l’unique source normative pour l’implémentation. |

Aucune autre contradiction matérielle bloquante n’a été conservée. En cas de différence avec une source antérieure, le présent dossier prévaut.

# 12. Instruction de démarrage

Tu es l’IA programmeuse principale du projet Vivarium social artificiel.

1. Lis entièrement docs/00_DOSSIER_MAITRE_IA.md et les fichiers associés dans docs/. Les fichiers de sources/ sont historiques et non normatifs.
2. Ne modifie encore aucun fichier métier et ne crée pas le vivarium complet.
3. Inspecte le dépôt et produis docs/AUDIT_INITIAL.md contenant : compréhension, matrice exigences/invariants/tests/phases, contradictions, décisions techniques de Phase 0 avec recommandation et alternatives, risques, plus petit lot testable, commandes, tests, preuves et retour arrière.
4. Ne réconcilie jamais silencieusement deux passages incompatibles et n’invente pas une décision ouverte.
5. Attends l’approbation du propriétaire avant toute modification.
6. Après approbation, travaille uniquement sur le lot convenu, ajoute les tests avec le code et produis un rapport de livraison.
7. Le LLM propose; le moteur local valide et possède la vérité.
8. N’ajoute aucune fonction différée ni complexité non justifiée.

# 13. Gabarit de rapport de livraison

Lot / phase :
Objectif approuvé :
Exigences et invariants couverts :
Fichiers ajoutés ou modifiés :
Choix techniques et justification :
Commandes exécutées :
Tests réussis :
Tests non exécutés et raison :
Données ou migrations touchées :
Risques et limites restants :
Plan de retour arrière :
Documentation mise à jour :
Décision demandée au propriétaire :

# 14. Glossaire minimal

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| Canonique | Fait ou état officiel possédé par le moteur. |
| Perception | Partie d’un événement accessible à un personnage. |
| Croyance | Proposition tenue pour vraie avec provenance et confiance; peut être fausse. |
| Souvenir | Représentation subjective récupérable d’une expérience. |
| Intention | Action proposée, non encore appliquée. |
| Résolution | Conséquence structurée validée. |
| Scène | Cadre temporel, spatial, social et confidentiel. |
| Snapshot | Point de restauration cohérent. |
| Rattrapage | Calcul condensé de la période d’arrêt. |
| Technicien | Agent de diagnostic en lecture seule. |
| Propriétaire | Utilisateur humain et autorité supérieure. |
| MVP | Première version complète répondant aux critères de livraison. |

# 15. Critères de livraison du MVP

Le MVP est livrable seulement si le monde démarre, tourne, se met en pause, s’arrête et reprend sans perte; quatre personnages distincts vivent dans la résidence; lieux, objets, temps et événements restent cohérents; besoins, relations, croyances et souvenirs influencent les comportements sans jauges ordinaires; les personnages initient des interactions; les pouvoirs du propriétaire sont traçables et protégés; Discord est utilisable; les pannes n’endommagent pas le monde; le rattrapage est borné; le technicien reste en lecture seule; AF-01 à AF-15 et les invariants critiques réussissent.

FIN DU DOSSIER MAÎTRE — NE PAS COMMENCER L’IMPLÉMENTATION SANS AUDIT INITIAL APPROUVÉ